Projekat razvoja energetskog čokoladnog mleka

PREGLED KONTEKSTA PROJEKTA

1 Opis odabrane kompanije

Imlek a.d. je jedna od vodećih prehrambenih kompanija u Srbiji i regionu, sa dugom tradicijom u proizvodnji i preradi mleka i mlečnih proizvoda. Osnovna delatnost kompanije je otkup sirovog mleka, njegova prerada i distribucija širokog asortimana proizvoda namenjenih krajnjim potrošačima i poslovnim kupcima.

Imlek zapošljava više hiljada radnika i sarađuje sa velikim brojem domaćih proizvođača mleka. Imlek posluje prvenstveno na domaćem tržištu, ali je prisutan i na tržištima regiona jugoistočne Evrope, gde važi za jednog od tržišnih lidera u svojoj delatnosti.

Sedište kompanije se nalazi u Beogradu, dok proizvodne kapacitete ima na više lokacija širom Srbije.

Ključni proizvodi kompanije obuhvataju sveže i trajno mleko, jogurte, pavlake, sireve, fermentisane proizvode i funkcionalne mlečne proizvode.

Specifičnost kompanije Imlek ogleda se u snažnoj orijentaciji ka kvalitetu, bezbednosti hrane i inovacijama, kao i u razvijenoj mreži dobavljača i distributivnih kanala.

2 Opis identifikovanog problema i potrebe za projektom

U savremenom tržišnom okruženju prehrambene industrije, potrošačke navike se često menjaju te je važno biti inovativan i pratiti nove trendove. Potrošači, naročito mlađa populacija, sportisti i zaposleni sa dinamičnim načinom života, sve češće traže proizvode koji, pored osnovne nutritivne vrednosti, pružaju dodatnu energiju, praktičnost i funkcionalne benefite.

U poslovanju kompanije Imlek, iako postoji širok asortiman mlečnih i čokoladnih proizvoda, uočen je nedostatak proizvoda koji bi bio jasno pozicioniran kao energetski napitak na bazi mleka, namenjen potrošačima kojima je potrebna brza dopuna energije.

Ovaj nedostatak predstavlja poslovni izazov, jer se deo potražnje za energetskim proizvodima trenutno zadovoljava putem gaziranih ili veštački obogaćenih energetskih pića, što Imleku ograničava prisustvo u ovom rastućem tržišnom segmentu.

Predloženi projekat razvoja energetskog čokoladnog mleka ima za cilj da odgovori na navedeni problem kroz inovaciju postojećeg proizvodnog portfolija, te realizacija ovog projekta može doprineti povećanju prihoda i smanjenju poslovnih rizika kroz diverzifikaciju proizvoda.

3 Sažetak projekta

Projekat razvoja energetskog čokoladnog mleka planiran je i praćen korišćenjem alata Microsoft Project, uz jasno definisane aktivnosti, resurse i troškove. Ukupno planirano trajanje projekta iznosi 259 dana, a planirani budžet 7.022.820 RSD.

Analiza realizacije pokazuje da se projekat odvija u skladu sa planom, uz minimalna odstupanja u troškovima. Definisani indikatori omogućili su praćenje ostvarenja ciljeva i potvrđuju da projekat ima stabilnu osnovu za uspešan završetak.

4 Opis projekta

4.1 Obuhvat

- 4.1.1 „IN“ obuhvata

Razvoj recepture proizvoda – definisanje sastava energetskog čokoladnog mleka, uključujući izbor nutritivnih dodataka (proteini, vitamini, minerali ili prirodni izvori energije), uz očuvanje visokog kvaliteta i prepoznatljivog ukusa.

Testiranje kvaliteta i bezbednosti proizvoda – sprovođenje laboratorijskih i senzorskih ispitivanja radi usklađenosti sa važećim propisima i standardima bezbednosti hrane.

Izrada plana marketinga i promocije – definisanje promotivnih aktivnosti koje će podržati lansiranje proizvoda i povećati njegovu prepoznatljivost.

Razvoj ambalaže i dizajna proizvoda – izrada funkcionalne i atraktivne ambalaže koja jasno komunicira energetske i nutritivne prednosti proizvoda.

- 4.1.2 „OUT“ obuhvata

Razvoj potpuno novih proizvodnih pogona – projekat ne uključuje izgradnju novih fabrika ili velikih infrastrukturnih ulaganja, već se oslanja na postojeće proizvodne kapacitete kompanije.

Razvoj više varijanti ukusa – iako je razmatrana mogućnost uvođenja različitih aroma, projekat obuhvata samo razvoj osnovne varijante energetskog čokoladnog mleka.

4.2 Kriterijumi uspeha

-Ukupni troškovi projekta ne smeju premašiti odobreni budžet

-Minimum 80% potrošača koji je testiralo proizvod kažu da im se proizvod svidja

-Projekat završen u predvidjenom roku

-Prisustvo na sastancima svih zaposlenih mora biti makar 80%

- Energetska vrednost proizvoda povećana za najmanje 20% u odnosu na standardno čokoladno mleko

4.3 Potrebe zainteresovanih strana i korisnika

- Ko je zainteresovana strana koja ima ovu potrebu?

Krajnji potrošači – mladi, sportisti, studenti i zaposleni sa aktivnim načinom života.

- Koja je potreba? Koje rešenje je potrebno zainteresovanoj strani?

Potreba za ukusnim i praktičnim napitkom koji obezbeđuje dodatnu energiju i nutritivnu vrednost, kao zdraviju alternativu klasičnim energetskim pićima.

- Koji razlozi opravdavaju ispunjavanje ove potrebe?

Rast potražnje za funkcionalnim i nutritivno bogatim proizvodima, kao i povećana svest o zdravijoj ishrani.

- Na koji način se trenutno odgovara na ovu potrebu zainteresovane strane?

Potreba se uglavnom zadovoljava konzumiranjem energetskih pića ili standardnog čokoladnog mleka, koji ne nude optimalan balans energije i nutritivne vrednosti.

| Stejkholder | Tip (Interni/ Eksterni) | Opis | Interes | Šta može da doprinese | Šta je potrebno za uzvrat | Aktivnosti angažovanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krajnji potrošači | Eksterni | Kupci energetskog čokoladnog mleka | Kvalitetan, ukusan i funkcionalan proizvod | Povratne informacije, prihvatanje proizvoda | Kvalitet, dostupnost, prihvatljiva cena | Anketa, test lansiranje, promocije |
| Menadžment kompanije Imlek | Interni | Donosi strateške odluke i odobrava projekat | Rast prihoda, jačanje tržišne pozicije | Donošenje odluka, obezbeđenje budžeta i resursa | Redovno izveštavanje, kontrola troškova i rokova | Sastanci, donošenje ključnih odluka |

4.4 Rezultati

| ID | Rezultatprojekta | Opis rezultata projekta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novi proizvod – energetsko čokoladno mleko | Finalna receptura proizvoda sa definisanim nutritivnim sastavom Proizvod spreman za komercijalnu proizvodnju Dokumentovana tehnička specifikacija proizvoda |
| 2 | Usklađenost sa standardima i propisima | Sprovedena laboratorijska i senzorska ispitivanja Potvrđena bezbednost proizvoda za upotrebu |
| 3 | Ambalaža i vizuelni identitet proizvoda | Dizajn ambalaže prilagođen ciljnoj grupi Finalna etiketa sa nutritivnim i energetskim informacijama |
| 4 | Marketinški okvir | Definisana ciljna grupa i tržišno pozicioniranje proizvoda |

4.5 Ograničenja

- Projekat mora biti realizovan korišćenjem postojećih proizvodnih kapaciteta, bez izgradnje novih pogona ili nabavke skupe dodatne opreme.

- Ograničena dostupnost ključnih stručnjaka (R&D, kontrola kvaliteta, marketing), koji istovremeno učestvuju i u drugim projektima kompanije.

- Projekat mora biti usklađen sa internim procedurama i pravilnicima kompanije Imlek, što može produžiti proces odobravanja pojedinih faza.

4.6 Pretpostavke

- Postoji tržišna potreba za energetskim mlečnim napitkom, a potrošači će prihvatiti novi proizvod.

- Menadžment kompanije je spreman da odobri projektni budžet i ključne odluke u predviđenim rokovima.

- Očekuje se da lansiranje proizvoda doprinese rastu prodaje i jačanju konkurentske pozicije.

4.7 Rizici

| ID | Opis rizika | Status | Verovatnoća | Uticaj | Nivo rizika | Vlasnik rizika | Strategija odgovora | Detalji i opis akcije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kašnjenje u razvoju recepture | Otvoren | Srednja | Visok. | Srednje-visok | Tehnolog hrane | Prevencija | Redovni sastanci tima, testiranje receptura u fazama, rezervni plan za alternativne formule |
| 2 | Nedostatak ključnih sirovina | Otvoren | Srednja. | Visok | Srednje-visok | Nabavka | Prevencija | Obezbediti više dobavljača, skladištenje minimalnih rezervi sirovina. |
| 3 | Prekoračenje budžeta projekta | Otvoren | Srednja | Srednji. | Srednji. | Menadžment projekta | Ograničenje | Praćenje troškova po fazama, identifikacija nepotrebnih troškova, redovni finansijski izveštaji |

5 Troškovi, vreme i resursi

5.1 Troškovi

| Kategorija troška | Opis troška | Jedinična cena | Količina | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sirovine | Kakao prah | 1000/kg | 100kg | 100.000din |
| Kontrola kvaliteta i regulativa | HACCP sertifikat | 100.000din | 1 | 100.000din |
| Ambalaže i etikete | Dizajn i proizvodnja ambalaže za pilot seriju | 20din/komadu | 5.000 komada. | 100.000din |

5.2 Raspored i ključni događaji

| ID | Opis ključnih događaja | Planirani datum isporuke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potpisivanje HACCP ugovora | 4.12.2026 |

5.3 Planirani resursi

| ID | Potrebni resurs | Broj | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Istraživač tržišta | 1 | Iskustvo u sprovođenju kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, poznavanje metoda anketa, fokus grupa i intervjua, analitičko razmišljanje i rad sa istraživačkim alatima Način pronalaženja i obezbeđivanja:Angažovanje internog zaposlenog iz sektora marketinga ili eksterni saradnik preko istraživačkih agencija i freelance platformi |
| 2 | Analitičar tržišta. | 1 | Analiza tržišnih trendova i konkurencije, rad sa statističkim alatima i bazama podataka, iskustvo u izradi izveštaja i prognoza Način pronalaženja:Interni kadar ili eksterni konsultant sa iskustvom u analizi tržišta proizvoda. |
| 3 | Specijalista za istraživanje potrošača | 3 | Razumevanje ponašanja potrošača, dizajniranje upitnika i analiza povratnih informacija, iskustvo u radu sa ciljnim grupama Način pronalaženja i obezbeđivanja: Saradnja sa marketinškim agencijama ili zapošljavanje stručnjaka sa iskustvom u consumer research oblasti. |
| 4 | Data analitičar | 2 | Ima iskustvo u prikupljanju, obradi i analizi podataka korišćenjem analitičkih alata radi donošenja preciznih i objektivnih zaključaka. Način obezbeđivanja: angažovanje internog IT/analitičkog kadra ili eksternog saradnika. |
| 5 | Product manager | 1 | Poseduje iskustvo u upravljanju razvojem proizvoda, koordinaciji timova i donošenju strateških odluka tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Način obezbeđivanja: interno imenovan zaposleni sa relevantnim iskustvom. |
| 6 | Brand manager | 1 | Ima iskustvo u upravljanju brendom, razvoju marketinških strategija i komunikaciji sa ciljnim tržištem radi jačanja prepoznatljivosti proizvoda. Način obezbeđivanja: interni marketing tim ili eksterni konsultant. |
| 7 | Tehnolog hrane | 2 | Poseduje stručno znanje i iskustvo u razvoju prehrambenih proizvoda, tehnološkim procesima i primeni standarda bezbednosti hrane. Način obezbeđivanja: zapošljavanje stručnjaka ili saradnja sa specijalizovanom institucijom. |
| 8 | Specijalista za energetsku vrednost i sastojke | 1 | Ima iskustvo u izračunavanju nutritivnih vrednosti proizvoda i poznavanju zakonske regulative u vezi sa deklarisanjem hrane. Način obezbeđivanja: angažovanje eksternog nutricioniste ili stručnjaka za prehrambene deklaracije. |
| 9 | Laboratorijski tehničar | 1 | Poseduje iskustvo u izvođenju laboratorijskih analiza, radu sa mernom opremom i sprovođenju procedura kontrole kvaliteta. Način obezbeđivanja: interni laboratorijski kadar ili angažovanje akreditovane laboratorije. |
| 10 | Quality Assurance specijalista | 1 | Ima iskustvo u praćenju i kontroli kvaliteta, primeni HACCP i drugih standarda, kao i u dokumentovanju procesa. Način obezbeđivanja: interni QA tim ili eksterni konsultant za kvalitet. |
| 11 | Mikrobiolog | 2 | Poseduje stručno znanje i iskustvo u sprovođenju mikrobioloških ispitivanja hrane i obezbeđivanju zdravstvene ispravnosti proizvoda. Način obezbeđivanja: angažovanje akreditovane laboratorije ili internog stručnjaka. |
| 12 | Grafički dizajner | 1 | Ima iskustvo u izradi vizuelnog identiteta, dizajnu etiketa i pripremi materijala za štampu. Način obezbeđivanja: eksterni dizajner ili dizajnerski studio. |
| 13 | Industrijski dizajner ambalaže | 2 | Poseduje iskustvo u projektovanju funkcionalne i estetske ambalaže uz poznavanje materijala i proizvodnih procesa. Način obezbeđivanja: saradnja sa specijalizovanim dizajnerskim studijima. |
| 14 | Project manager | 2 | Ima iskustvo u planiranju, organizaciji i kontroli projekta, kao i u upravljanju resursima, rokovima i rizicima. Način obezbeđivanja: interno imenovan menadžer projekta. |
| 15 | Koordinator tima | 1 | Poseduje iskustvo u operativnoj koordinaciji aktivnosti i komunikaciji između članova projektnog tima. Način obezbeđivanja: interni član tima sa organizacionim sposobnostima. |
| 16 | Kakao prah 1kg | 100kg | Reč je o osnovnoj sirovini neophodnoj za proizvodnju energetskog čokoladnog mleka, čiji kvalitet direktno utiče na finalni proizvod. Način obezbeđivanja: nabavka od sertifikovanih dobavljača prehrambenih sirovina. Odgovorna uloga: Tehnolog hrane / Product manager. |
| 17 | Trošak HACCP Sertifikacije | 1 | Predstavlja finansijski resurs potreban za uspostavljanje i potvrdu sistema bezbednosti hrane u skladu sa zakonskim zahtevima. Način obezbeđivanja: angažovanje ovlašćene sertifikacione kuće. Odgovorna uloga: Quality Assurance specijalista / Project manager. |

6 Odabrani pristup

6.1 Upravljanje podacima

Podaci se generišu tokom istraživanja tržišta, razvoja recepture, laboratorijskih testova i testiranja potrošača.

Prikupljanje: Ankete, fokus grupe, laboratorijski i nutritivni testovi, internim sistemima kompanije. Lični podaci ispitanika se prikupljaju anonimno ili pseudonimizovano.

Organizacija i čuvanje: Centralizovana baza podataka, kategorizacija po tipu podataka, ograničen pristup članovima tima.

Kontrola i tačnost: Redovne provere, validacija laboratorijskih i nutritivnih podataka, praćenje verzija dokumenata.

Dostupnost i korišćenje: Podaci se koriste isključivo za potrebe projekta i arhiviraju ili brišu po završetku projekta

6.2 Upravljanje promenama

Upravljanje promenama na projektu razvoja energetskog čokoladnog mleka za kompaniju Imlek podrazumeva planiranje, praćenje i kontrolu svih promena koje mogu nastati tokom realizacije projekta. Cilj je da se obezbedi da svaka promena bude pravilno analizirana, formalno odobrena i sprovedena uz minimalan uticaj na rokove, troškove i kvalitet.

Promene mogu obuhvatati projektne stavke, kao što su sastav proizvoda, ambalaža, tehnologija proizvodnje, rokovi i resursi, kao i organizacione aktivnosti unutar projektnog tima. Sve promene se pokreću kroz formalni zahtev za promenom, koji procenjuje projektni menadžer u saradnji sa ključnim stejkholderima.

Odobrene promene se evidentiraju i implementiraju kroz ažuriranje plana projekta u alatu Microsoft Project, čime se obezbeđuje doslednost i kontrola realizacije projekta.

7 Upravljanje i zainteresovane strane

7.1 Struktura

Organizaciona struktura projektnog tima za razvoj energetskog čokoladnog mleka za kompaniju Imlek formirana je tako da obezbedi efikasnu saradnju između istraživačkih, razvojnih, analitičkih, dizajnerskih i upravljačkih funkcija. Projektnim timom rukovodi Project manager, uz podršku Koordinatora tima, koji su odgovorni za planiranje, praćenje i koordinaciju svih projektnih aktivnosti.

Istraživački deo projekta obuhvata Istraživača tržišta, Analitičara tržišta, Specijalistu za istraživanje potrošača i Data analitičara, koji su zaduženi za prikupljanje i analizu podataka o tržištu i potrošačima. Na osnovu dobijenih rezultata, Product manager, Brand manager i Tehnolog hrane učestvuju u definisanju tržišne pozicije i koncepta proizvoda.

Razvoj proizvoda realizuju Specijalista za energetsku vrednost i sastojke, Laboratorijski tehničar, Quality Assurance specijalista i Mikrobiolog, koji su odgovorni za razvoj recepture, kontrolu kvaliteta i testiranje proizvoda. Vizuelni identitet i ambalažu razvijaju Grafički dizajner i Industrijski dizajner ambalaže.

Zainteresovane strane projekta uključuju menadžment kompanije Imlek, sektor proizvodnje, sektor marketinga, kao i eksterne dobavljače i sertifikaciona tela, koji učestvuju u donošenju ključnih odluka i obezbeđivanju usklađenosti proizvoda sa tržišnim i regulatornim zahtevima.

7.2 Uloge i odgovornosti

- Projektni menadžer – planira, organizuje i kontroliše realizaciju projekta, upravlja rokovima, troškovima i rizicima i koordinira rad svih članova tima.

- Koordinator tima – obezbeđuje operativnu koordinaciju aktivnosti, prati izvršenje zadataka i omogućava efikasnu komunikaciju između članova projektnog tima.

- Istraživač tržišta – prikuplja podatke o tržištu, konkurenciji i trendovima relevantnim za razvoj energetskog čokoladnog mleka.

- Analitičar tržišta – analizira prikupljene podatke i identifikuje tržišne prilike, ciljne segmente i potencijalnu tražnju proizvoda.

- Specijalista za istraživanje potrošača – sprovodi istraživanja potreba, stavova i navika potrošača i tumači njihove zahteve.

- Data analitičar – obrađuje i interpretiše podatke iz istraživanja tržišta i potrošača radi donošenja zasnovanih odluka.

- Product manager – definiše koncept proizvoda, funkcionalne karakteristike i razvojnu strategiju proizvoda.

- Brand manager – usklađuje proizvod sa brend strategijom kompanije i definiše komunikaciju i pozicioniranje na tržištu.

- Tehnolog hrane – razvija recepturu proizvoda i definiše tehnološki proces proizvodnje.

- Specijalista za energetsku vrednost i sastojke – određuje nutritivnu vrednost i sastav proizvoda u skladu sa propisima.

- Laboratorijski tehničar – sprovodi laboratorijska ispitivanja i testiranja uzoraka proizvoda.

- Quality Assurance specijalista – obezbeđuje usklađenost proizvoda sa standardima kvaliteta i bezbednosti hrane.

- Mikrobiolog – vrši mikrobiološku kontrolu proizvoda i procenu zdravstvene ispravnosti.

- Grafički dizajner – kreira vizuelni identitet proizvoda i grafička rešenja ambalaže i etiketa.

- Industrijski dizajner ambalaže – projektuje funkcionalnu i ergonomsku ambalažu u skladu sa proizvodnim i logističkim zahtevima.

7.3 Druge zainteresovane strane

| Zainteresovana strana | Tip (Interni/Eksterni) | Glavni problem / očekivanje |
| --- | --- | --- |
| Menadžment Imleka | Interni | Očekuje profitabilan i inovativan proizvod, sa minimalnim rizikom i u skladu sa strategijom kompanije |
| Proizvodni tim | Interni | Potrebna jasna procedura za proizvodnju nove formule bez ometanja postojećeg procesa |
| Marketing odeljenje | Interni | Potrebni jasni podaci o ciljnim potrošačima i tržištu kako bi se kreirala uspešna promocija |
| Dobavljači sirovina | Eksterni | Očekuju jasne specifikacije i plan nabavke kako bi mogli da isporuče kvalitetne materijale na vreme |
| Potrošači / fokus grupe | Eksterni | Očekuju kvalitetan, ukusan i funkcionalan proizvod koji zadovoljava nutritivne potrebe |
| Regulatorna i sertifikaciona tela | Eksterni | Očekuju da proizvod bude u skladu sa zakonima i standardima za mlečne i funkcionalne napitke |

8 Održivost projekta

Održivost projekta razvoja energetskog čokoladnog mleka za kompaniju Imlek obezbeđuje se kroz dugoročno korišćenje razvijene recepture, tehnoloških postupaka i tržišne pozicije proizvoda u redovnoj proizvodnji. Znanje i rezultati projekta ostaju dostupni kompaniji i predstavljaju osnovu za dalja unapređenja i razvoj novih proizvoda, dok se trajni efekti ogledaju u povećanju konkurentnosti i zadovoljstva potrošača.

9 Povezanost sa drugim projektima

| ID | Naziv projekta | Opis povezanosti sa aktuelnim projektom |
| --- | --- | --- |
| 1 | Razvoj novih mlečnih proizvoda. | Korišćenje postojećih znanja, procedura i iskustava iz prethodnih projekata razvoja mlečnih napitaka. |
| 2 | Unapređenje sistema kontrole kvaliteta | Rezultati i standardi kontrole kvaliteta primenjuju se u testiranju i validaciji energetskog čokoladnog mleka. |
| 3 | Projekat digitalnog istraživanja tržišta. | Podaci i analize o potrošačima koriste se za definisanje ciljne grupe i tržišne pozicije proizvoda. |
| 4 | Redizajn ambalaže proizvoda. | Dizajnerska rešenja i tehnološka ograničenja ambalaže koriste se u razvoju ambalaže novog proizvoda. |

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA

| 1. OPŠTI PODACI O PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| Ciljevi projekta | Realizacije projekta i gotov proizvod spreman za tržište |
| Baseline - datum snimanja osnovnog plana | 20.01.2026. |
| Aktuelizacija - Datum aktuelizacije podataka | 21.07.2026. |

| 2. ULOGE U PROJEKTNOM TIMU I IZVEŠTAVANJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uloge u projektnom timu i odgovornosti |  |  |  |
| Uloga u projektnom timu | Odgovornosti | Ime i prezime | Kontakt |
| Projektni menadžer | Planiranje, koordinacija i kontrola realizacije projekta, upravljanje rokovima i budžetom | Marko Jovanović | 064/123-45-67 |
| Koordinator tima | Operativna koordinacija aktivnosti, praćenje napretka i izveštavanje | Jelena Petrović | 063/234-56-78 |
| Istraživač tržišta | Prikupljanje podataka o tržištu i trendovima | Nikola Ilić | 065/345-67-89 |
| Analitičar tržišta | Analiza tržišnih podataka i identifikacija ciljne grupe | Jovan Stojanović | 062/456-78-90 |
| Specijalista za istraživanje potrošača | Istraživanje potreba, stavova i ponašanja potrošača. | Milica Kovačević | 064/567-89-01 |
| Data analitičar | Obrada i interpretacija podataka iz istraživanja | Stefan Marković | 061/678-90-12 |
| Product manager | Definisanje koncepta i karakteristika proizvoda. | Ivan Nikolić | 065/789-01-23 |
| Brand manager | Pozicioniranje proizvoda i usklađivanje sa brend strategijom | Katarina Lazić | 063/890-12-34 |
| Tehnolog hrane | Razvoj recepture i tehnološkog procesa | Dragan Milenković | 064/901-23-45 |
| Specijalista za energetsku vrednost i sastojke | Definisanje nutritivnog sastava proizvoda | Marija Todorović | 062/112-23-34 |
| Laboratorijski tehničar | Laboratorijska ispitivanja i analiza uzoraka | Bojan Pavlović | 065/223-34-45 |
| Quality Assurance specijalista | Kontrola kvaliteta i usklađenost sa standardima | Tamara Ristić | 063/334-45-56 |
| Mikrobiolog | Mikrobiološka ispitivanja i bezbednost proizvoda | Aleksandar Vuković | 064/445-56-67 |
| Grafički dizajner | Izrada vizuelnog identiteta i dizajna ambalaže | Nevena Popović | 061/556-67-78 |
| Industrijski dizajner ambalaže | Projektovanje funkcionalne ambalaže. | Luka Đorđević | 065/667-78-89 |
| Sastanci projektnog tima |  |  |  |

| 3. OSNOVNE INFORMACIJE O VREMENSKOJ I TROŠKOVNOJ REALIZACIJI PROJEKTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključni događaji |  |  |  |  |

| 4. SPISAK AKTIVNOSTI, SA PLANIRANIM DATUMIMA POČETKA I ZAVRŠETKA, I ANGAŽOVANIM RESURSIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanje WBS celina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS |  | Faza |  | Redni broj aktivnosti koje pripadaju datoj fazi |  |  |  |  |  |
| A. |  | Faza I |  | 1,2,3,4 |  |  |  |  |  |
| B. |  | Faza II |  | 5,6,7,8 |  |  |  |  |  |
| C. |  | Faza III |  | 9,10,11,12 |  |  |  |  |  |
| D. |  | Faza IV |  | 13,14,15,16 |  |  |  |  |  |
| E. |  | Faza V |  | 17,18,19 |  |  |  |  |  |
| F. |  | Faza VI |  | 20 |  |  |  |  |  |
| G. |  | Faza VII |  | 21 |  |  |  |  |  |
| H. |  | Faza VIII |  | 22 |  |  |  |  |  |
| I. |  | Faza IX |  | 23 |  |  |  |  |  |

| 5. SPISAK RASPOLOŽIVIH RESURSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. PRIKAZ GANTOGRAMA I TIMELINE PROJEKTA

| 7. SPISAK AKTIVNOSTI SA VREMENSKIM REZERVAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prikaz kritičnog puta projekta |  |  |  |  |  |

8. PRIKAZ HISTOGRAMA PREOPTEREĆENIH RESURSA

9. PRIKAZ GANTOGRAMA NAKON NIVELACIJE RESURSA (LEVELING GANTT)

| 10. PLANIRANI TROŠKOVI NA PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11. CASH FLOW PROJEKTA - PLANIRANI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIKAZ S-KRIVE TROŠKOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. STVARNI TROŠKOVI NA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. CASH FLOW PROJEKTA - STVARNI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIKAZ S-KRIVE TROŠKOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. STATUS AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15. ANALIZA PROJEKTA METODOM OSTVARENE VREDNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komentari pokazatelja na nivou projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj |  | Referentna vrednost |  |  | Komentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV |  | 0 |  |  | Projekat se realizuje u skladu sa planiranim vremenskim rasporedom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  | 0 |  |  | Minimalno odstupanje u odnosu na planirane troškove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPI |  | 1 |  |  | Projekat se realizuje planiranom brzinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPI |  | 1 |  |  | Ne postoji značajno prekoračenje budžeta, troškovi realizuju u skladu sa planom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16. OSTVARENJE PLANIRANIH CILJEVA/INDIKATORA/REZULTATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definisanje indikatora |  |  |  |
| Indikator | Test | Vrednost | Slika |
| Indikator1 | Odnos stvarnog i planiranog trajanja aktivnosti. | 0-1 |  |
| Indikator 1 = [Actual Duration] / [Duration] |  |  |  |
| Indikator2 | Odnos ostvarene i planirane vrednosti rada u datom vremenskom trenutku. | <1, =1, >1 |  |
| Indikator 2 = [BCWP] / [BCWS] |  |  |  |
| Indikator3 | Indikator troškovne efikasnosti | <1, =1, >1 |  |
| Indikator 3 = [BCWP] / [ACWP] |  |  |  |

17. PRIKAZ IZVEŠTAJA (TRI IZVEŠTAJA PO IZBORU)

IZVEŠTAJ 1: Project Overview IZVEŠTAJ 2: Task Cost Overview IZVEŠTAJ 3: Earned Value Report

DODATAK

2 MS Project fajla:

1. Osnovni plan projekta - baseline

2. Presek stanja - aktuelizacija projekta sa izabranim datumom

NAPOMENA:

1. Presek stanja na projektu raditi nakon polovine projekta (50% od ukupno planiranog

vremena trajanja projekta)